|  |
| --- |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Diego Linares |
| 2 | Kenzo Van Waerebeek |
| 3 | Francesca Haro |
| 4 | Carlo Aguilar |

**Historias de Usuario**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabla de relación entre HU’s, RF’s y Módulos** | | |
| **Código HU** | **Módulo** |
| HU01 | RRHH |
|
| HU02 | Cuentas por Pagar |
|
| HU03 | Tesorería |
| RRHH |
| HU04 | RRHH |
| Tesorería |
| Finanzas |
| Cuentas por Pagar |
| HU05 | RRHH |
| Tesorería |
| Finanzas |
| Cuentas por Pagar |
| HU06 | Tesorería |
| HU07 | Finanzas |
| HU08 | Cuentas por Pagar |
|
|
| HU09 | Tesorería |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| Número: HU01 | Usuario: Personal de RRHH | |
| Nombre de historia: Registrar Proveedores y Empleados | | |
| Prioridad en negocio: 8 | | Riesgo en desarrollo: 6 |
| Puntos estimados: 7 | | N° Sprint: 1 |
| Programador responsable: Francesca Haro | | |
| Descripción  Como personal de RRHH de BPZ deseo poder registrar proveedores y empleados del sistema para poder gestionar su información y tener un mejor control de datos. | | |
| Observaciones  El usuario debe iniciar sesión para poder tener acceso a los datos de la web.  El usuario debe seleccionar un botón de funcionalidad como: “Agregar” | | |
| C:\Users\Francesca\Documents\2018-01\Open\TRABAJO FINAL\2.jpgMockup | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Historia de Usuario | | |
| Número: HU02 | Usuario: Cuentas por Pagar | |
| Nombre de historia: Registrar Facturas | | |
| Prioridad en negocio: 5 | | Riesgo en desarrollo: 3 |
| Puntos estimados: 3 | | N° Sprint: 2 |
| Programador responsable: Bryam Vásquez | | |
| Descripción  Como personal del área de tesorería deseo poder registrar nuevas facturas para tener un mejor control de la información. | | |
| Observaciones  Para que el usuario pueda utilizar esta funcionalidad debe haber iniciado sesión. | | |
| Mockup | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Historia de Usuario | | |
| Número: HU03 | Usuario: Personal de Tesorería | |
| Nombre de historia: Generar pagos en dólares y soles | | |
| Prioridad en negocio: 10 | | Riesgo en desarrollo: 5 |
| Puntos estimados: 10 | | N° Sprint: 2 |
| Programador responsable: Francesca Haro | | |
| Descripción  Como personal de Tesorería o RRHH deseo poder generar pagos en dos tipos de moneda: soles peruanos y dólares americanos; para poder pagar facturas con cuentas bancarias en dólares o soles. | | |
| Observaciones  El usuario debe iniciar sesión para poder tener acceso a los datos de la web.  La información de la factura y el beneficiario debe ser válida. | | |
| Mockup | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Historia de Usuario | | |
| Número: HU04 | Usuario: Todos los empleados de BPZ | |
| Nombre de historia: Login | | |
| Prioridad en negocio: 10 | | Riesgo en desarrollo: 6 |
| Puntos estimados: 5 | | N° Sprint: 2 |
| Programador responsable: Francesca Haro | | |
| Descripción  Como Gerente de BPZ, deseo poder tener toda la información acerca de las acciones que se realizan en la página para identificar a los empleados que realizan pagos o modifican datos del sistema.  Como empleado de BPZ, deseo poder ingresar a la página web para tener acceso a las funcionalidades y datos del sistema. | | |
| Observaciones  El usuario debe iniciar sesión para poder tener acceso a los datos de la web. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Historia de Usuario | | |
| Número: HU05 | Usuario: Personal de BPZ | |
| Nombre de historia: Notificaciones sobre pagos | | |
| Prioridad en negocio: 8 | | Riesgo en desarrollo: 7 |
| Puntos estimados: 7 | | N° Sprint: 1 |
| Programador responsable: Carlo Aguilar | | |
| Descripción: Como personal de BPZ, quiero que notifiquen a los proveedores, y ser notificado, sobre los pagos ejecutados por la empresa, para una mejor organización. | | |
| Observaciones  Al momento de realizar un pago mediante el sistema, el personal será notificado mediante el sistema, y los proveedores mediante correo. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Historia de Usuario | | |
| Número: HU06 | Usuario: Personal de Tesorería | |
| Nombre de historia: Validar Pagos | | |
| Prioridad en negocio: 9 | | Riesgo en desarrollo: 8 |
| Puntos estimados: 8 | | N° Sprint: 1 |
| Programador responsable: Carlo Aguilar | | |
| Descripción:  Como personal de Tesorería, quiero que el sistema valide que la cuenta bancaria de un proveedor no sea errónea y este activada y en funcionamiento normal al momento de realizar un pago, para evitar pagos a cuentas equivocadas o inhabilitadas. | | |
| Observaciones  El usuario deberá elegir una factura a pagar, si intenta pagarla y la cuenta no es válida, el pago no se realizará. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Historia de Usuario | | |
| Número: HU07 | Usuario: Gerente de Finanzas | |
| Nombre de historia: Control de transacciones | | |
| Prioridad en negocio: 5 | | Riesgo en desarrollo: 3 |
| Puntos estimados: 3 | | N° Sprint: 4 |
| Programador responsable: Bryam Vásquez | | |
| Descripción  Como gerente de Finanzas, deseo poder visualizar todas las transacciones realizadas en la web por los empleados para llevar un control del flujo de dinero. | | |
| Observaciones  Para que el usuario pueda utilizar esta funcionalidad debe haber iniciado sesión. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Historia de Usuario | | |
| Número: HU08 | Usuario: Personal de Cuentas por Pagar | |
| Nombre de historia: Pago de detracciones | | |
| Prioridad en negocio: 10 | | Riesgo en desarrollo: 4 |
| Puntos estimados: 4 | | N° Sprint: 2 |
| Programador responsable: Francesca Haro | | |
| Descripción  Como personal de Cuentas por Pagar deseo poder seleccionar un porcentaje de detracción proporcionado por las normas de la SUNAT para registrar una factura. | | |
| Observaciones  El usuario debe iniciar sesión para poder tener acceso a los datos de la web.  Las opciones de porcentaje de detracción deben ser según el formato que otorga la SUNAT. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Historia de Usuario | | |
| Número: HU09 | Usuario: Personal de Tesorería | |
| Nombre de historia: Autogenerar archivos de pago | | |
| Prioridad en negocio: 8 | | Riesgo en desarrollo: 6 |
| Puntos estimados: 6 | | N° Sprint: 1 |
| Programador responsable: Carlo Aguilar | | |
| Descripción  Como personal de Tesorería encargado de realizar pagos a proveedores y de detracciones, quiero que el sistema autogenere el archivo de texto de pago que se debe enviar a la SUNAT para ahorrar tiempo y evitar un mal ingreso de datos o un formato incorrecto. | | |
| Observaciones  El usuario debe especificar el tipo de pago que quiere hacer para que el archivo este formateado correctamente | | |
| Mockup | | |